## Slide 1: 当前开发模型
6.0.2hotfix
（UV3）
Master（同源异构）
master（主线）分支开发/提交/测试，版本发版后统一拉取branch/tag
单分支开发受限，无法提交预研的功能（部分小组已有feature分支）
是否需要提供feature分支：
  预研需求
  下版本新增需求
  测试新功能
v6.0.1
v6.0.1公测修复版
v6.0.1 hotfix
春晓分支（海光）
v6.0.2
同源异构混部调度分支
new feature branch
branch: v6.0.1
tag: v6.0.1
branch: v6.0.2
tag: v6.0.2
v6.0.1 定制化分支
hotfix tag
1-14
2-15/28
830
930
1030
6.0.2
同源异构
6.0.2
X86
在Master分支上开发同源异构版本，计划2-15日之前完成发布，在此之前不要往master上合入新功能代码
同源异构需求串讲

## Slide 2: 分支开发模型
master（稳定特性）
超算（330）
新特性分支（不稳定特性）
652 sp1
云网安
6.8.0.1
6.8.0.2
6.8.0
某场景
待开发稳定后合入主线
可稳定release的节点
系统测试
系统测试
系统测试
系统测试
迭代测试
迭代测试
系统测试
迭代测试截至节点
630版本
讨论：
1、针对同一个项目合入主线之后，是再重启拉分支还是延续原有的？ // 倾向于重新拉
2、分支是面向场景的，而不是面向项目的。
3、master 只允许 merge，master要保持健康，所有bug修改和特性开发，均需要拉分支修改或在特性分支修改；
4、解耦，组件间依赖、小组间依赖
5、规划merge master时间：按月合入，按需或按月发版
6、目前缺少单元测试等手段，校验代码完整性
7、测试挑战：自动化测试/分支测试
下次讨论：周四晚上
Notes: 主线 分支保持一直稳定，可确保随时进入系统测试之后release
分支1/2、场景1 分支可以根据项目上所需功能的迫切程度拉取相关分支，最终特性待稳定后，都会进入主线
分支1/2、场景1 分支可以一直存在，也可以随项目结束终止
存在问题：
1、多个分支发版之后，各个版本之间升级问题
2、研发/测试环境 机器分配问题
3、稳定特性代码合并至主线的方式（人工check合入？）
4、稳定特性代码确保不引发其他问题