## Slide 1: 当前开发/发版问题或需求[1/2]
现状：
  主线开发，主线发版。
  紧急项目或者问题修改（一汽启明等）通过hotfix分支进行开发、测试，后续以需求形式合入主线
关键问题：
  1、主线容易因为某个需求延期或者某类BUG延期修改导致整体版本延期发版
  分析：主线有开发中的代码，需要等待所有需求测试完成才能保证整体稳定性
  2、大特性开发会涉及到多个版本多个迭代，导致某个发布版本功能不能闭环（容器容灾、ClusterAPI技术路线切换等）
  分析：开发、环境部署及测试均在主线进行，只能按照主线版本规划，将需求、测试计划拆分到多个版本中
  3、重大项目需求过来后，需要做主线需求版本变更，响应大项目不够灵活（2205、一汽启明）
  分析：发生主线需求变更时，往往需要变更比较大的特性才能加快版本整体进度，这些特性无法继续迭代开发、测试
  4、发版速度和频率慢，不能快速响应客户需求
  分析：正常版本规划需要几个月的时间，无法快速响应客户要求
Notes: 主线 分支保持一直稳定，可确保随时进入系统测试之后release
分支1/2、场景1 分支可以根据项目上所需功能的迫切程度拉取相关分支，最终特性待稳定后，都会进入主线
分支1/2、场景1 分支可以一直存在，也可以随项目结束终止
存在问题：
1、多个分支发版之后，各个版本之间升级问题
2、研发/测试环境 机器分配问题
3、稳定特性代码合并至主线的方式（人工check合入？）
4、稳定特性代码确保不引发其他问题

## Slide 2: 当前开发/发版问题或需求[2/2]
关键问题：
  5、在系统测试阶段，修改完BUG需要测试，目前只能提交代码到master。如果此时发现有问题只能延期整体提测时间
  分析：开发、环境部署及测试均在master进行，出现问题只能在master继续修改
  6、补丁版本多，如v650截止当前已经发布4个hotfix，后续可能还会持续增加，651版本交付后，可能也会有多个补丁开发
  分析：主线产品发版节奏慢，无法满足项目需求，只能在交付的分支上进行快速开发、测试和发版。
  但是hotfix测试力度与主线不一致， 没有全量系统测试，发版到现场后有一定风险。例如改计算安全组问题，涉及到的影响的点比较多
  问题总结：
  开发、环境部署及测试均在主线进行，主线代码不稳定无法快速发版来响应客户需求、大特性开发拆分到多个版本后无法闭环。
  修改建议：
  主线分支成熟稳定，能够做到按需发版。例如每年2个计划内大版本，按月或个月可发布特性或者项目需求版本
  跨版本重大特性需求按照分支开发，整体测试无问题后合入主线发版，形成闭环
Notes: 主线 分支保持一直稳定，可确保随时进入系统测试之后release
分支1/2、场景1 分支可以根据项目上所需功能的迫切程度拉取相关分支，最终特性待稳定后，都会进入主线
分支1/2、场景1 分支可以一直存在，也可以随项目结束终止
存在问题：
1、多个分支发版之后，各个版本之间升级问题
2、研发/测试环境 机器分配问题
3、稳定特性代码合并至主线的方式（人工check合入？）
4、稳定特性代码确保不引发其他问题

## Slide 3: 建议模型-分支开发，主线发版
开发+自测+迭代测试/迭代回归
Master分支（稳定分支）
Develop分支（长期分支）
release 6.8.1
版本计划内Feature分支（多个）
跨多版本的Feature
release 6.8.2
tag 6.8.2.0
tag 6.8.1.1（hotfix）
tag 6.8.1.0
第一轮系统测试
多轮系统测试
第*轮系统测试
Release发布后，从Master合入代码，避免差异过大
tag 6.8.2.1（hotfix）
系统测试间，commit只做cherry-pick
多轮系统测试
多轮系统测试
基于某个分支拉取新分支时间点
分支生命周期结束
表示一个Commit
强制分支合并（merge request）
Commit cherry-pick
Release发版时打tag
按需分支合并（merge request）
开发+自测+迭代测试的过程
智算
1、设计两个长期存在并按期同步的分支，稳定分支和开发分支
2、主线以稳定为核心，不再做功能迭代开发和bugfix，只进行系统测试
3、开发分支以功能迭代开发和测试、回归、bugfix为主，开发分支将是研发活动的主要发生地
4、对于类似超算等相对独立、与主线解耦比较强的特性可以考虑拉feature分支，单独开发
5、发车或发版后，从master拉出release分支，并打上tag。release分支也是开发分支，后续的hotfix直接在该分支开发和测试，每个hotfix发布后再打一个tag
cherry-pick失败的托底方案：
bug fix分支
场景驱动、质量优先、小步快跑
系统测试提测后的研发自测
Notes: 主线 分支保持一直稳定，可确保随时进入系统测试之后release
分支1/2、场景1 分支可以根据项目上所需功能的迫切程度拉取相关分支，最终特性待稳定后，都会进入主线
分支1/2、场景1 分支可以一直存在，也可以随项目结束终止
存在问题：
1、多个分支发版之后，各个版本之间升级问题
2、研发/测试环境 机器分配问题
3、稳定特性代码合并至主线的方式（人工check合入？）
4、稳定特性代码确保不引发其他问题

## Slide 4: 模型的核心原则
一、核心原则
1、master不允许有代码直接commit，只允许mergerequest和cherrypick
（1）master环境是一套大而全的环境，将包括我们能够构建的所有设备和生态软件
（2）master只进行系统测试，测试期间发现的bug，在develop分支修复，自测后，提交到主线进行验证
（3）系统测试开始前，首先把需要上车的分支（可以先develop再feature次序）mergerequest到master；分支合并完成后（版本火车成功发车后）把master代码再mergerequest到develop分支，以保证bug fix和新需求开发的有效性。
（4）细化commit粒度：不能一个commit解决多个问题/需求，细分commit
（5）规范commit描述信息：标注是需求开发还是bug修复，标明需求和Bug号，通过Gitreview –t topic 增加topic，方便筛查
（6）应专人持续维护版本分支动态演进图，标记当前时间点所在位置，展示所有存在的分支。这个图应该是随时都能拉出来看的实时图（DevOps），基于分支动态演进图，统筹规划、进行合并事宜，并通知冲突情况
（7）代码扫描开发分支、主线、feature都要进行，时间是按需

## Slide 5: Develop分支开发/测试相关原则
1、系统测试期间，master分支的bug原则上在develop上修复并cherrypick到master
2、系统测试期间，develop分支可以并行同步开发紧急需求和新的规划需求
3、如果由于develop分支进行新迭代开发，带来代码与master不一致导致bug fix cherrypick不易执行的潜在问题，优先通过需求和架构设计解耦来缓解。托底方案是通过增加系统测试bug fix专用分支来解决（该分支在系统测试结束后关闭，代码需要双向cherrypick到master和develop分支）
4、对于develop分支上赶不上发车的需求相关代码，原则上通过增加featuregate方式来控制，尽量不拉取feature（容易控制的小功能点）。也可以拉出一个研发自维护的分支保留代码并从develop上删除相关代码，等待develop合并到master后再自行同步到develop上继续开发（较大的功能点）。
5、在master mergerequest到develop分支时，如果冲突过多，极端场景下可以把develop关掉，重新拉取该分支
6、Develop可以定期跑自动化测试

## Slide 6: Feature分支开发/测试相关原则
1、feature分支从master上拉取，由se/研发根据需求规划确定，无法达成一致时由研发经理主持专委会确定
2、同时进行的feature不能过多，以3个以内为宜
3、feature分支开发完成后，在系统测试前提交到master，生命周期结束。后续由feature代码产生的bug，在develop上修复

## Slide 7: 版本火车发车原则
1、发版：按照版本总体规划正常进行（V6.8一年两个版本）；
2、发车：频次按需（包括按现场项目要求确定等），需要评审，评审通过后紧急发车的版本，相关的测评、文档可以按需裁剪，按需是指按照项目要求
3、发版与发车的开发计划规划：
（1）在master进行的系统测试计划可以按需调整，系统测试时间计划按照需求量评估
（2）在develop上进行的开发设置两种计划：一种是面向发车的需求（各项任务顺序规划）；另一种是面向发版的需求
（3）发版相关计划中，一个迭代的周期设计为1个半月比较合适
（4）在系统测试期间，可以在develop上并行持续开发和测试新的需求、测试
4、228发车，按照完整版本计划顺序规划（迭代回归仍在develop上进行）
5、赶不上当前版本火车的需求，不在迭代测试或系统测试期间强行搭车，否则会引入master系统测试不稳定，merge conflict等一系列问题

## Slide 8: 其他原则
四、多版本bug处理原则：
1、如果一个迭代测试或系统测试发现的bug在已发版的release上也存在，需要将bug复制为最近三个release对应的jira遗留bug（这种情况带来的release遗留bug暂不处理，如果后续需要进行这个release的hotfix开发，再在release分支上修改这些bug）
五、升级测试原则
1、升级测试版本方案：建议按版本依次做升级测试，原则上不做跨版本升级测试，特殊情况特殊对待
2、升级测试时间点：升级测试作为系统测试的一部分
3、升级测试结果可以不作为新安装客户发版条件

## Slide 9: 待办3项
序号 | 待办事项 | 简要描述 | 预期目标 | 完成日期 | 责任人
1 | FeatureGate代码开发方式培训 | FeatureGate是一种代码开发方式。针对一些开发不完善、功能不成熟的新特性，使用一个全局配置来控制该特性的开启或关闭，并在代码中根据该全局配置编写相对应的处理逻辑。 在InCloud OS中，通过FeatureGate方式可以直接在Develop分支中开发新特性功能，在系统测试时如果功能不完善可以不开启该特性，减小对其他功能稳定性造成的影响，从而无需拉取feature分支单独开发，减少多feature与master合并造成冲突及feature分支开发测试环境太多难以准备等问题影响 | 梳理FeatureGate开发方案并进行分享，在InCloud OS项目中进行推广应用 | 1.16 | 王成龙
2 | 升级策略 | 按版本依次升级or跨版本升级？ 现场项目有bug或新的通用需求，是在release上开发并升级还是在主线开发并直接升级到主线新版本？ | 在更快的满足客户的新需求前提下，更加方便开发、测试和版本维护 |  | 刘鹏
3 | 测试策略 | Develop/Feature分支需要进行迭代测试、迭代回归；Master分支需要进行系统测试。 API测试也需要在每个分支进行。 Develop迭代测试和Master系统测试可以并行。 需要综合考虑设备、人力情况，制定各分支的测试内容、测试力度及出口标准 | Develop/Feature分支上能进行更充分的测试，进而能够缩短系统测试的时间，达到快速发车/发版的目的 |  | 班凌航